## Proyecto TQ – Herramienta Enfoque 360

## Contexto del proyecto

## Tecnoquímicas necesita una herramienta digital para resolver la desconexión de información en el proceso de colonoscopia. Hoy no existe un sistema que capture de forma estructurada qué producto usó el paciente, cómo llegó preparado, qué ocurrió en el procedimiento, qué indicadores de calidad se obtuvieron y cómo usar esa información para decisiones de capacitación, seguimiento clínico e inversión en Educación médica.

La estrategia del proyecto es construir la solución por fases, para facilitar aprobación interna, adopción operativa y validación progresiva del valor del sistema.

## Objetivo general

Desarrollar una plataforma modular que convierta el proceso de colonoscopia en una fuente estructurada de información, generando valor para paciente, enfermería, institución, médico y Tecnoquímicas.

## Enfoque de desarrollo solicitado

Se solicita cotización por fases, no como desarrollo completo desde el inicio.

### Fases del proyecto

- Fase 1: Paciente + ingreso de datos del procedimiento a la plataforma

- Fase 2: Capacitaciones enfermeras

- Fase 3: Visual del centro y del médico

- Fase 4: Visual TQ

Adjunto link donde puede encontrar el mockup del proyecto: https://www.canva.com/design/DAHA2xT5YVE/SOzC9l2JMsuGsk3rS60RBg/edit?utm_content=DAHA2xT5YVE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Las gráficas, tablas, filtros y demás información que está en la presentación, son ejemplos visuales para que el cliente entienda la funcionalidad de cada módulo, sin embargo, aun no se ha tomado una decisión final.

Además, se espera una fase 0 de análisis y diseño antes del desarrollo, incluyendo definición funcional, flujo de usuarios, arquitectura, base de datos y prototipos UI/UX. Y  pruebas piloto entre fases para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma y la adopción de la misma. Ambos puntos se hacen en conjunto conmigo.

El desarrollo de la plataforma debe seguir un enfoque progresivo tipo MVP, priorizando primero la captura confiable de datos en la fuente (paciente y registro del procedimiento por enfermería) antes de incorporar funcionalidades avanzadas de análisis, automatización o inteligencia del sistema. El objetivo es validar adopción, calidad del dato y funcionamiento operativo en fases tempranas, evitando construir desde el inicio una plataforma excesivamente compleja o con lógica analítica avanzada que aún no haya sido validada con datos reales. Por lo tanto, la propuesta debe diferenciar claramente entre el núcleo funcional mínimo necesario para operar el sistema (fase 1)  y las funcionalidades avanzadas o escalables que puedan desarrollarse en fases posteriores (fase 2 a 4), con el fin de optimizar costos, reducir riesgos y facilitar la adopción por parte de los usuarios operativos.

## Requerimientos transversales para todas las fases

Estos puntos deben considerarse desde el inicio.

- Requerimientos generales

- Aplicación web responsiva.

- Acceso por roles.

- Base de datos estructurada desde el inicio.

- Registro histórico de información.

- Seguridad y autenticación por usuario/rol.

- Preparada para escalar módulos futuros sin rehacer la base.

- Panel administrativo básico.

- Trazabilidad de cambios.

- Exportación básica de información.

- Soporte para filtros por periodo, regional, ciudad, centro, médico y producto en fases posteriores.

- Diseño UI/UX previo al desarrollo.

- Requerimientos no funcionales

- Seguridad de acceso por rol

- Protección de datos personales y clínicos

- Escalabilidad

- Trazabilidad

- Buen tiempo de respuesta

- Diseño simple para usuarios no técnicos

- Arquitectura preparada para módulos futuros

- Código/documentación suficiente para continuidad con otro proveedor si se requiere

- Roles de usuario esperados

- Paciente

- Enfermera

- Usuario centro

- Médico

- Usuario TQ / administrador TQ

La cotización debe contener:

- Arquitectura propuesta

- tecnología

- backend

- frontend

- base de datos

- hosting

- integraciones

- Condiciones

- mantenimiento

- garantías

- cambios de alcance

- despliegue

- capacitación

Descripción por fases:

# Fase 1: Paciente + ingreso de datos del procedimiento

Esta es la fase crítica, porque resuelve la captura de información en la fuente. Encuesta simple al paciente, registro de producto, médico tratante, calidad de preparación y datos del procedimiento. Puede que las preguntas varíen, simplemente debemos considerar que habrá una fase de solicitud de información al paciente.

    - Módulo Paciente

### Objetivo

Permitir que el paciente registre su preparación antes del procedimiento, idealmente por WhatsApp (a través de un agente o algo similar) o por un formulario web/mobile simple.

### Funcionalidades mínimas

- Integración con WhatsApp o alternativa web/mobile simple

- Identificación/autenticación básica del paciente

- Captura de:

  - nombre

  - documento/cédula

  - edad

  - producto de preparación utilizado

  - horas de ayuno realizadas

  - alimentos consumidos en las últimas horas

  - observaciones libres

- Confirmación de envío

- Relación del paciente con centro, fecha y procedimiento programado

- Registro del consentimiento o aceptación de uso de datos.

### Deseables

- Recordatorios automáticos previos al procedimiento

- Mensajes de acompañamiento antes de la cita

- Posibilidad de que el paciente pueda cargar o confirmar protocolo recibido

    - Módulo Enfermería – Registro del procedimiento

### Objetivo

Permitir que enfermería consulte la preparación previa del paciente y diligencie los indicadores del procedimiento.

### Funcionalidades mínimas

- Login seguro para enfermeras

- Listado de procedimientos programados o en curso

- Acceso al detalle del paciente y su preparación

- Visualización de:

  - paciente

  - fecha

  - producto usado

  - horas prescritas vs realizadas

  - observaciones del paciente

- Formulario de diligenciamiento del procedimiento con:

  - Médico tratante

  - calidad de preparación

  - intubación cecal

  - tiempo de retirada

  - tasa de detección de adenomas

  - detección de lesiones serradas

  - medición de eventos adversos

  - observaciones adicionales

- Botón de inicio y finalización del procedimiento

- Guardado del procedimiento con histórico

### Requerimientos de datos

Cada procedimiento debe quedar asociado a:

- paciente

- centro

- médico

- fecha

- enfermera

- producto

- indicadores del procedimiento

### Entregables de Fase 1

- módulo paciente funcional

- módulo enfermería funcional

- base de datos inicial operativa

- administración básica de usuarios de enfermería

- pruebas y puesta en marcha piloto

# Fase 2 – Capacitaciones enfermeras

El módulo de capacitaciones entra como una oportunidad de adaptar la formación de las enfermeras a los datos del centro y reforzar el rol de enfermería .

## Objetivo

Estandarizar y hacer seguimiento a la capacitación de enfermería, conectándola con indicadores de calidad y con la adopción del sistema.

  - Vista TQ de capacitaciones

### Funcionalidades mínimas

- Dashboard con:

  - centros activos en capacitación

  - enfermeras registradas

  - % certificadas

  - % centros con capacitación vigente

  - impacto asociado en preparación adecuada

- Tabla por centro con:

  - centro

  - ciudad/regional

  - número de enfermeras

  - % certificadas

  - última capacitación

  - estado

  - impacto clínico

  - Vista enfermería de capacitaciones

### Funcionalidades mínimas

- Home de la enfermera con:

  - indicadores del centro

  - acceso rápido a registro de preparación

  - avance en capacitaciones

  - estado de certificación

- Módulos formativos con:

  - video o contenido corto

  - progreso

  - evaluación

  - certificado

- Módulo obligatorio de sensibilización sobre importancia de medir calidad

- Certificados y reconocimientos

## Reglas deseables

- Alertas por certificación próxima a vencer

- Contenidos adaptados a brechas detectadas en los datos del centro

- Registro de fecha de capacitación y actualización

- Posibilidad de asignar módulos por centro o usuario

### Entregables de Fase 2

- módulo de capacitaciones TQ

- módulo de capacitaciones enfermería

- motor básico de progreso/certificación

- trazabilidad por centro y por enfermera

Fase 3 – Visual del centro y del médico

  - Vista Centro

### Objetivo

Permitir al centro visualizar sus indicadores operativos y clínicos.

### Funcionalidades mínimas

- Dashboard con:

  - número de procedimientos

  - % preparaciones adecuadas

  - % reprocesos

  - número de médicos

  - proporción de productos de preparación

  - colonoscopias por médico

- Filtros por rango de fecha

- Detalle por producto

- Detalle por médico

- Exportación básica de informe

  - Vista Médico

### Objetivo

Permitir al médico ver sus resultados agregados y trazabilidad de su práctica.

### Funcionalidades mínimas

- Dashboard con:

  - número de procedimientos

  - % preparaciones adecuadas

  - % reprocesos

  - distribución de productos

  - distribución horaria

  - tasa de detección de pólipos / adenomas

- Filtros por periodo

- Vista histórica simple

- Opción de descargar informe

### Consideraciones

- La visualización del médico debe ser de sus propios datos, no comparativos punitivos entre médicos

- Se debe priorizar mejora clínica y evidencia de buenas prácticas, no ranking

### Entregables de Fase 3

- dashboard centro

- dashboard médico

- comparativos básicos por producto y periodo

- reportes descargables

# Fase 4 – Visual TQ

Esta fase concentra la vista estratégica del negocio. En la presentación incluye centros activos, performance, análisis, novedades, inversión y capacitaciones, reportes, comparativos y seguimiento en tiempo real de productos .

## Objetivo

Permitir a TQ tomar decisiones con datos sobre centros, productos, médicos, capacitaciones, novedades e inversión EMC.

  - Módulo Centros activos

- vista por país / regional / ciudad

- número de centros activos

- acceso a detalle por centro

  - Módulo Performance

- distribución de uso del producto

- % preparación y reprocesos por producto

- tendencias por periodo

- filtros por país/regional/ciudad

  - Módulo Análisis

- constructor tipo tabla dinámica

- combinación de variables:

  - regional

  - ciudad

  - centro

  - producto

  - edad

  - indicadores de calidad

  - % preparación

  - % reprocesos

- selección de filas, columnas y métricas.

  - Módulo Novedades

- listado de alertas

- tipología

- nivel

- responsable

- SLA

- días

- estado

- detalle

- lógica de alertas por:

  - nueva novedad

  - vencimiento por días según tipología

  - Módulo Inversión

- inversión total EMC (educación médica)

- médicos con EMC

- médicos con colonoscopias registradas

- tabla por médico con:

  - regional

  - ciudad

  - centro

  - inversión

  - procedimientos

  - mix de productos

  - indicadores

- filtros por periodo, regional, ciudad, centro y médico

  - Módulo Capacitaciones TQ

- ya descrito en Fase 2, integrado en la vista global

### Entregables de Fase 4

- dashboard TQ completo

- módulos de performance, análisis, novedades, inversión y capacitaciones

- filtros y exportes básicos

- acceso por rol TQ